КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.

ОБЪЕКТ

с. Тотурбийкала, ремонт дорожного покрытия по ул.Тотурбиева

ЗАКАЗЧИК:

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

СТРОЙКОНТРОЛЬ:

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Ростехнострой»

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ                                                           СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№0803600001419000043_255792 ОТ 16.07.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан                                          по ценообразованию в строительстве»

№5-04-4-48-19 от 05.04.19

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У

05:05:000020:1257- 05/024/2017 – 1 от 26.05.2017г. (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

«Мои дороги»

Рашидов Мухаммат Курбанович, тел. 8928 570 22 20

СРОКИ:

Дата начала работ –16.07.2019г  дата окончания работ –30.08.2019г.

СРОКИ ПРОДЛЕНЫ:

- в связи с обращением Главы СП Тотурбийкала Акаева Н. по вопросу прокладки водопроводных сетей провести работы с 31.08.2019г. по 14.09.2019г.

НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:

4636192,00 руб.

ЦЕНА КОНТРАКТА:

4613011,04

руб.

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:

16.07.2019г

ЭКОНОМИЯ:

23180,96 руб.

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, устройство выравнивающих слоев из асфальтобетонной смеси, разборка бортовых камней, установка бортовых камней,  погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Протяженность дороги – 470 метров.

УСТАНОВКА БАННЕРА:

- установлен

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- имеется, установлен в фойе администрации МР.