РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

«МОЙ ДАГЕСТАН «МОЯ ВОДА» В

МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН В 2019г.

ОБЪЕКТ

с.Бамматюрт, бурение  артскважин

ЗАКАЗЧИК:

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»

Махачкала, ул. М.Гаджиева, 170. Директор Алиев Б.С. тел. 8722 51 59 30

СТРОЙКОНТРОЛЬ:

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»

Махачкала, ул. М.Гаджиева, 170. Директор Алиев Б.С. тел. 8722 51 59 30

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Даггеомониторинг»

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ                                                           СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№0803200013719000094

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан                                          по ценообразованию в строительстве»

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У

05:05:000109:1625

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

«Мой Дагестан – «Моя вода»

депутат Народного Собрания РД

Безрукова Анна Сергеевна– тел. 8968 077 00 11

СРОКИ:

Дата начала работ – 01.08. 2019г  дата окончания работ – 2.12. 2019г.

НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:

ЦЕНА КОНТРАКТА:

16739250,00 руб

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:

01.08. 2019г.

ЭКОНОМИЯ:

-

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

водоснабжение: 2 скважины на сумму 16863,0 тыс. руб.

Идут работы по бурению скважин.

1 скважина пробурена на глубину – 230 м.

2 скважина пробурена на глубину – 90 м.

Проведены работы по прокладке водопроводных сетей на 500м.

УСТАНОВКА БАННЕРА:

- установлен

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:

- имеется, установлен в фойе администрации МР.